Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i 25. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. ožujka 2023. godine donosi

IZVRŠENJE  PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Bukovlje za 2022. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bukovlje u 2022. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Ovim Programom određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih 		    dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 	              	    građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 	 	      	    rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

- građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 3.

U 2022. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Sadržaj programa prikazan je u tablici:

|  |  |  |  |  |  |  | IZVOR |  |  | NOVI PLAN 2022.g. | IZVRŠENJE 2022.G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST A1009-01 |  |  |  |  |  | FINANCIRANJA |  |  |  |  |
| A.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.000,00 kn | 700.035,04 kn |
| a) | Izgradnja cestovnog kolnika Ulica IGRAČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija |  |  |  | 63.000,00 kn |  | Prihodi za posebne namjene 42 |  |  | 63.000,00 kn | 31.250,00 kn |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 63.000,00 kn |  | Prihodi za posebne namjene 42 |  |  | 63.000,00 kn | 31.250,00 |

| b) |  | Izgradnja cestovnog kolnika Ulica MARIJANA ALKOVIĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVI PLAN 2022.g. | IZVRŠENJE 2022.G. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izvođenje radova |  |  |  |  | 589.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapitalne pomoći 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primici od zaduživanja-81 | 514.000,00 kn | 514.000,00 kn |
|  |  | nadzor |  |  |  |  | 30.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prihodi za posebne namjene | 105..000,00 kn | 103.810,04 kn |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  | 619.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619.000,00 kn | 617.810,04 |
| c) |  |  | Projektna dokumentacija Ulica A.M.RELJKOVIĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | projektna dokumentacija JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prihodi za posebne namjene 42 |  |  | 46.000,00 kn | 45.975,00 kn |
|  |  |  | izvođenje radova |  |  |  |  |  | 46.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |  | 46.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.000,00 kn | 45.975,00 kn |
| d) |  | Izgradnja cestovnog kolnika Ulica DANKA MATAIĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | izvođenje radova |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Prihodi za posebne namjene 42 |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  | nadzor |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 kn |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000,00 kn | 5.000,00 kn |

|  | AKTIVNOST A1009-02 |  |  | IZVOR | NOVI PLAN | IZVRŠENJE 2022.G. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROCJENA | FINANCIRANJA | 2022.G. |  |
| A.2. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  | 100.000,00 kn | 79.460,00 kn |
| a) | Izgradnja(proširenje) javne rasvjete |  |  |  |  |  |
|  | izvođenje radova |  | 100.000,00 kn | Prihodi za posebne namjene 42 |  |  |
|  | UKUPNO: |  | 100.000,00 kn |  | 100.000,00 kn | 79.460,00 kn |

|  |  |  |  |  |  |  | IZVOR |  | NOVI PLAN 2022.G. | IZVRŠENJE 2022.G.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST A1009-05-GROBLJA |  |  |  | PROCJENA |  | FINANCIRANJA |  |  |  |
| A.5. GROBLJA |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 kn | 38.237,50 kn |
| a) | Izgradnja mrtvačnice u KORDUŠEVCIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektna dokumentacija |  |  | 40.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |
|  | izvođenje radova |  |  |  |  |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 |  | 40.000,00 | 38.237,50 kn |
|  | nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 40.000,00 kn |  |  |  | 40.000,00 kn | 38.237,50 kn |

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 923.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda i zaduženja Općine Bukovlje.

Plan ovog Programa iznosi 923.000,00 kuna.

Izvršenje ovog programa u 2022. godini je 817.732,54 kn.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

PLAN     /  IZVRŠENJE

42 / Prihodi za posebne namjene             		    369.000,00 kn / 265.495, 04 kn

52 / Kapitalne pomoći	 	                 150.000,00 kn/ 150.000,00 kn

71/ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                   40.000,00 kn / 38.237,50 kn

81 / prihodi od zaduživanja			     364.000,00 kn/ 364.000,00 kn

SVEUKUPNO IZVORI: 923.000,00 kn /  817.732,54 kn

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Bukovlje ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Bukovlje radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/21-01/06

URBROJ: 2178/25-01-23-3

Bukovlje, 29. ožujka  2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Petrik