Na temelju članka  67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18)  i članka 32.Statuta Općine Tučepi (“Glasnik Općine Tučepi” broj 4/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 23. prosinca 2019.godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za  2019. godinu

I.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu  utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i nabavka opreme na području Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: Program), koje se financira iz:

- Komunalnog doprinosa,,

- Proračuna Općine Tučepi,

Program sadrži :

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Tučepi, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

III.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA   JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

1. JAVNE POVRŠINE

Gradnja nogostupa, uređenje javnih površina                                                       plan za 2019.             novi plan za 2019.

| REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA UZ SJEVERNI RUB DC8 OD TS KRAJ PREMA ZAPADU | 115.000,00 kuna | 118.610,00 kuna |
| --- | --- | --- |
| REKONSTRUKCIJA JUŽNOG NOGOSTUPA ULICE DRAČEVICE | 300.000,00 kuna | 300.000,00 kuna |
| DOHRANJIVANJE PLAŽE SLATINA | 410.000,00 kuna | 410.000,00 kuna |
| DOHRANJIVANJE PLAŽE ALGA-AFRODITA I DONJI RATAC | 420.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA | 6.300.000,00 kuna | 6.100.000,00 kuna |
| UREĐENJE IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA "GRDELIN" | 600.000,00 kuna | 600.000,00 kuna |
| II.FAZA UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA | 6.300.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju. |  |  |
| UKUPNO: | 14.445.000,00 kn | 7.528.610,00 kn |

2. NERAZVRSTANE CESTE

Izgradnja prometnica                                                                                                 plan za 2019.             novi plan za 2019.

| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA | 60.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| --- | --- | --- |
| REKONSTRUKCIJA (BETONIRANJE) PROTUPOŽARNOG PUTA SJEVERNO OD D512 NA PREDJELU ZEČEVICA | 160.000,00 kuna | 160.000,00 kuna |
| POPRAVAK PUTA OD SV.MIHOVILA DO MARASA I UČVRŠĆENJE MOSTA | 70.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| IZGRADNJA PODHODNIKA RATAC | 990.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| POSTAVLJANJE IZOLACIJE NA VANJSKE ZIDOVE NOVE VS U ŠIMIĆIMA SA OBLAGANJEM KAMENOM | 35.000,00 kuna | 35.000,00 kuna |
| IZGRADNJA SABIRNE SJEVERNE PROMETNICE UT ZONE T1 - ZONE HOTELA"JADRAN" | 3.300.000,00 kuna | 2.800.000,00 kuna |
| SANACIJA POKOSA UZ SJEVERNI RUB DC8 (POVIŠE "AFRODITE") | 290.000,00 kuna | 290.000,00 kuna |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA JANKOVI-ŠIMIĆI | 65.000,00 kuna | 53.250,00 kuna |
| OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POTHODNIKA RATAC | 140.000,00 kuna | 0,00 kuna |
| OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POTREBE IZGRADNJA SABIRNE SJEVERNE PROMETNICE UT ZONE T1 - ZONE HOTELA"JADRAN" | 2.050.000,00 kuna | 2.043.969,05 kuna |
| REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA UZ SJEVERNI RUB MAGISTRALE NA PREDJELU GORNJI RATAC | 48.750,00 kn | 48.750,00 kn |
| REKONSTRUKCIJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE ULICE GORNJI RATAC ( IZNAD SEMAFORA ) | 63.110,00 kn | 63.110,00 kn |
| BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA RATAK(PODSTUP)-VRISJE | 200.000,00 kn | 100.000,00 kn |
| ASFALTIRANJE ULICE BLATO ( OD ŠALINOVIĆA DO VS "TUČEPI 2" ) | 235.000,00 kn | 0,00 kn |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA NOVAKOVI - ŠIMIĆI | 50.000,00 kn | 24.875,00 kn |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA LIZOVJE-KUČICA-VISKOVIĆI-NOVAKOVI-POSTUP | 120.000,00 kn | 0,00 kn |
| ASFALTIRANJE CESTE ČOVIĆI-RAVNICE | 200.000,00 kn | 0,00 kn |
| REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASELKU TOMAŠEVI | 130.000,00 kn | 24.900,00 kn |
| OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTU KOD KLEMENTINA ČOVIĆA | 95.000,00 kn | 0,00 kn |
| ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE PODPEĆ - SRIDA SELA | 610.000,00 kn | 0,00 kn |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA OD KOMUNALNE ZONE DO PODSTUPA | 300.000,00 kn | 0,00 kn |
| REKONSTRUKCIJA ULICE KRAJ (KOD STUDENCA) | 330.000,00 kn | 165.000,00 kn |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju! |  |  |
| UKUPNO: | 9.606.860,00 kn | 5.808.854,05 kn |

3. JAVNA RASVJETA

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u 2019.godini.

plan za 2019.            novi plan za 2019.

| IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA DIJELU ULICE DRAČEVICE | 40.000,00 kn | 0,00 kn |
| --- | --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE U NASELJU | 85.000,00 kn | 85.000,00 kn |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete |  |  |
| UKUPNO: | 125.000,00 kn | 85.000,00 kn |

REKAPITULACIJA:

plan za 2019           novi plan za 2019.

| 1. JAVNE POVRŠINE | 14.445.000,00 kn | 7.528.610,00 kn |
| --- | --- | --- |
| 2. NERAZVRSTANE CESTE | 9.606.860,00 kn | 5.808.854,05 kn |
| 3. JAVNA RASVJETA | 125.000,00 kn | 85.000,00 kn |
| UKUPNO: | 24.176.860,00 kn | 13.422.464,05 kn |
| SVEUKUPNO A : | 24.176.860,00 kn | 13.422.464,05 kn |

IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:

plan za 2019.                 novi plan za 2019.

| 1. Komunalnog doprinosa | 3.680.000,00 kn | 3.440.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| 2. Kapitalne donacije iz državnog proračuna | 5.280.000,00 kn | 4.500.000,00 kn |
| 3. Kapitalne donacije iz županijskog proračuna | 5.180.000,00 kn | 4.410.000,00 kn |
| 4.Prihodi od prodaje zemljišta | 10.056.860,00 kn | 1.072.464,05 kn |
| SVEUKUPNO A: | 24.196.860,00 kn | 13.422.464,05 kn |

V.

B )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH  VODA

- OPSKRBA PITKOM VODOM

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda:

plan za 2019.            novi plan za 2019.

| REKONSTRUKCIJA IZVORIŠTA DEVICE SA IZGRADNJOM NOVE VODOSPREME | 200.000,00 kn | 0,00 kn |
| --- | --- | --- |
| UKUPNO: | 200.000,00 kn | 0,00 kn |

REKAPITULACIJA:

plan za 2019.           novi plan za 2019.

| - OPSKRBA PITKOM VODOM | 200.000,00 kn | 0,00 kn |
| --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO B: | 200.000,00 kn | 0,00 kn |

VI.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa vršit će se iz:

plan za 2019.            novi plan za 2019.

| 1. Proračuna Općine Tučepi za 2019.godinu | 200.000,00 kn | 0,00 kn |
| --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO B: | 200.000,00 kn | 0,00 kn |
| SVEUKUPNO A + B: | 24.376.860,00 kn | 13.422.464,05 kn |

VII.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.

VIII.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnom nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

IX.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata  koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinsko vijeće Općine Tučepi na prijedlog stručnih službi Općine Tučepi.

X.

Načelnik Općine Tučepi dužan je do kraja ožujka 2020.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Tučepi izvješće o izvršenju ovog Programa za 2019.godinu.

XI.

Ova III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Glasniku Općine Tučepi».

Klasa:   400-08/19-01/03

Ur.broj: 2147/06-01-19-02

U Tučepima, 23.12.2019.

Općinsko vijeće Općine Tučepi

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Matić

Na temelju  članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18 ) i članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 4/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj

23 .prosinca  2019.godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture

u 2019 godini u Općini Tučepi

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019.godini na području Općine Tučepi:

Program obuhvaća:

- Čišćenje i održavanje javno prometnih površina

- Čišćenje i održavanje zelenih površina

- Održavanje javne rasvjete

- Ceste, nogostupi i putovi – održavanje

- Održavanje groblja

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se :

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2019.godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Općini Tučepi obuhvaća:

- Čišćenje i održavanje javnih površina                                                      plan za 2019         novi plan za 2019

| - dezinsekcija i deratizacija | 91.000,00 kn | 91.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| - ostale usluge održavanja JPP | 500.000,00 kn | 1.375.000,00 kn |
| - čišćenje i odvoz smeća sa JPP (Tučepi d.o.o.) | 165.000,00 kn | 165.000,00 kn |
| - eko renta | 300.000,00 kn | 340.000,00 kn |
| - pranje i čišćenje kamenih JPP | 80.000,00 kn | 116.000,00 kn |
| - održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture | 140.000,00 kn | 190.000,00 kn |
| UKUPNO: | 1.276.000,00 kn | 2.277.000,00 kn |

- Redovno čišćenje i održavanje zelenih površina:                                     plan za 2019         novi plan za 2019

| redovno čišćenje i održavanje zelenih površina ( košnja i odvoz trave, zaljevanje cvijeća, sadnja sezonskog cvijeća ) | 158.525,00 kn | 158.525,00 kn |
| --- | --- | --- |
| - redovno čišćenje i održavanje zelenih površina (čišćenje stabala) | 120.000,00 kn | 120.000,00 kn |
| UKUPNO: | 278.525,00 kn | 278.525,00 kn |

- Održavanje javne rasvjete                                                                        plan za 2019         novi plan za 2019

| izdaci za utrošak električne energije ( javna rasvjeta ) | 260.000,00 kn | 230.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| tekuće održavanje javne rasvjete po ugovoru | 110.000,00 kn | 110.000,00 kn |
| UKUPNO: | 370.000,00 kn | 340.000,00 kn |

- Ceste, nogostupi i putovi – održavanje                                                   plan za 2019           novi plan za 2019

| - održavanje šetnice | 900.000,00 kn | 600.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| - održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije | 75.000,00 kn | 30.000,00 kn |
| UKUPNO: | 975.000,00 kn | 630.000,00 kn |

5.    Groblje                                                                                                      plan za 2019           novi plan za 2019

| - održavanje groblja | 10.000,00 kn | 14.750,00 kn |
| --- | --- | --- |
| UKUPNO: | 10.000,00 kn | 14.750,00 kn |

REKAPITULACIJA

plan za 2019    novi plan za 2019

| 1. Čišćenje i održavanje javnih površina | 1.276.000,00 kn | 2.277.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| - Redovno čišćenje i održavanje zelenih površina | 278.525,00 kn | 278.525,00 kn |
| 3. Održavanje javne rasvjete | 370.000,00 kn | 340.000,00 kn |
| 4. Ceste, nogostupi i putevi – održavanje | 975.000,00 kn | 630.000,00 kn |
| 5. Groblje | 10.000,00 kn | 14.750,00 kn |
| SVEUKUPNO: | 2.909.525,00 kn | 3.540.275,00 kn |

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture Općine Tučepi u 2019.godini vršit će se iz sredstava:

plan za 2019                             novi plan za 2019

- Komunalne naknade……………………………………………........      1.280.000,00 kn                                 1.280.000,00 kn

- Proračuna Općine Tučepi .......................................................            1.629.525,00 kn                                  2.260.275,00 kn

Članak 3.

Ova III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019 godini u Općini Tučepi stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Glasniku Općine Tučepi».

Klasa:   400-08/19-01/03

Ur.broj: 2147/06-01-19-03

U Tučepima, 23.12.2019. god.

.	                                                                   Općinsko vijeće Općine Tučepi

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Matić