Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu («Narodne novine» broj:68/2018), i članka 31. Statuta Općine Visoko (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 26/2013 i 08/2018), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 15.03.2020. godine, donosi

**IZVRŠENJE P R O G R A M A   
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO ZA 2019. GODINU

I.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području općine Visoko po djelatnostima koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, naknade za održavanje groblja, komunalnog doprinosa, vlatitih proračunskih sredstava, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

II.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom Programu predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.831.870,10 kuna, a finacirati će se iz planiranih sredstava komunalne naknade u iznosu od 152.671,43 kuna, mjesnog samodoprinosa za održavanje groblja u iznosu od 43.600,00 kuna, komunalnog doprinosa u iznosu od 6.043,68 kuna, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 360.000,00, Hrvatske vode 320.250,00 te izvornog dijela proračuna u iznosu od 949.304,99 kuna za 2019. godinu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija**  **u Pror**. | **OPIS POZICIJA** | **Plan za 2019.g. u kn** | **Ostvarenje za 2019.g.** |
| 1. | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **120.000,00** | **84.083,73** |
| 3223  3232 | Troškovi električne energije javne rasvjete  Obuhvaća naselja:  Vinično, Kračevec, Visoko, Vrh Visočki, Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec | 90.000,00 | 81.721,23 |
| Održavanje javne rasvjete  Obuhvaća naselja:  Vinično, Kračevec, Visoko, Vrh Visočki, Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec | 30.000,00 | 2.362,50 |
| 2. | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **770.000,00** | **696.114,21** |
| 3232 | Izdaci za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta :  - ravnanje i nasipavanje cesta i puteva kamenim ili sličnim čvrstim materijalom  - postava i održavanje prometne signalizacije  - održavanje i uklanaje drveća, grmlja i drugog raslinja koje sprečava preglednost  ili zaklanja prometnu signalizaciju  - održavanje bankina i cestovnih jaraka  - izvršavanje drugih radova neophodnih za izvršavanje prometne funkcije  nerazvrstanih cesta.  Osigurana sredstva koristiti će se za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva u naselju:  Vinično, Kračevec, Visoko, Vrh Visočki, Čanjevo Presečno Visočko, Đurinovec | 770.000,00 | 696.114,21 |
| 3. | **ZIMSKA SLUŽBA I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**: | **160.000,00** | **127.550,00** |
| 3234 | -usluge čišćenja snijega  Vinično, Kračevec, Visoko, Vrh Visočki, Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec | 40.000,00 | 16.225,00 |
| Usluge održavanja zelenih površina | 120.000,00 | 111.325,00 |
| 4 | **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA TE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **1.048.000,00** | **924.122,16** |
| 3234  3234  3234 | Iznošenje i odvoz smeća:  Pražnjenje kontenjera zapremnine 7m3, | 30.000,00 | 31.638,10 |
| Usluge uređenja okoliša:  - prekapanje zemlje, podhrana mineralnim gnojivom  - sadnja cvijeća  - sezonske sadnice | 15.000,00 | 12.821,50 |
| Održavanje groblja i zelenih površina:  -uređenje živice i zelenila  - košnja trave i čišćenje  -vođenje evidencije o ukopu umrlih  -uređivanje rasporeda grobnih polja, grobnih redova, grobnih mjesta  - uređivanje glavnih i sporednih puteva  -čišćenje mrtvačnice  Površina groblja 12383 m2, 1228 zemljanih grobova 453 okvira s grobnicama, mrtvačnica na 102 m2 i parkiralište 857 m2  Javne (zelene) površine sastoje se od tri parcele ukupne površine 6580 m2  -uređenje zelenila u centru općine  -košnja trave i čišćenje javnih površina | 65.000,00 | 59.125,00 |
| 3232 | Ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja | 900.000,00 | 785.010,04 |
| 3234 | Ostale komunalne usluge | 4.000,00 | 2.047,52 |
| 3234 | Deratizacija | 34.000,00 | 33.480,00 |
|  | **SVEUKUPNO** | **2.098.000,00** | **1.831.870,10** |

III.

Realizacija ovog programa vršiti će se tijekom cijele kalendarske 2019. godine, a ostvarenje je ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Visoko.

U slučaju da se sredstva kojima se financira ovaj program ne prikupe prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program smanjivati ili odrediti druge izvore financiranja.

Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2019. godinu, a za njegovu realizaciju odgovoran je općinski načelnik.

IV.

Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Visoko izvješće o izvršenju ovog Programa, za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno sa Izvješćem o izvršenju Proračuna.

V.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 363-01/18-01/10

URBROJ: 2186/027-01-20-1 PREDSJEDNIK

Visoko, 15.03.2020. Općinskog vijeća

Ivan Hadrović